## Slide 1: Cas STIHL
PADIS Gabriel
DUCHESNE Anastasia
FOUGHALI Idris

## Slide 2
Points forts | Points faibles
Autonomie | Besoin de formation
Réduction coût maintenance | Rentabilité
Commun au groupe | Durée de mise en place
Réorganisation des processus | Réorganisation des processus
Version “Vanille” simple | Non-spécialisation au domaine
Implémentation progressive | Outils internes parallèles
Simplification de processus | Sensibilité des données
Centralisation | Point individuel de défaillance
Economie sur le long terme | Temps d’implémentation total

## Slide 3: Risques lié au déploiement :
Réembauche des employés formés par STIHL pour le paramétrage du progiciel
Impacts d’une mauvaise modification des process/culture organisationnelle de l’entreprise :
⇒ l’implantation du SAP R/3 coûteuse, longue et compliquée
⇒ bénéfices moindres
Licenciement des employés :
  Manque d’adaptation personnelle
  Absence de bonnes conditions pour acquérir les compétences nécessaires

## Slide 4: Préoccupations en post-implantation :
L’équipe projet :
  S’occuper de la formation des démultiplicateurs
  Promouvoir l’amélioration continue du système et des pratiques d’affaires.
Les utilisateurs du système :
  Veiller à la fiabilité des données saisies
En cas de panne:
  Le SAP R/3 n’a pas de redondance, la production s’arrêtera.

## Slide 5: Approche réplicable à l’ensemble des entreprises ?
Oui
  Simplicité grâce à un unique logiciel “Vanille”
  Un seul interlocuteur : SAP
  Long terme donc temps d’adaptation suffisant
  Implémentation modulaire : flexible, facile à adopter économiquement et structurellement
Non
  Culture unique à l’entreprise
    Volonté d’autonomie et d’indépendance
    Volonté de compétences techniques en interne
    Demande une réorganisation importante sur tous les plans

## Slide 6: Evolution du S.I. :
Système actuel
  Coûts de maintenance en évolution
  Non disponible à distance
  Personnel interne à continuer de former et à garder
  Risque de perte de données
SaaS
  Accessibilité renforcée
  Mise à jour automatique
  Sécurité renforcée
  Personnel externe expérimentés
Migration vers le SaaS plus qu’intéressante et bénéfique